**赤瞳项目交接文档**

一、项目部署

1、源码文件： <https://git.seclover.com/wuchengjun/bugfeel_chitong>

2、相关依赖：<http://jira.seclover.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=9150428>

注意：如果项目后期需要添加其他依赖包，请添加到该文档（包名==版本号）

3、Local\_setting文件，请找相关人员要

二、项目目录结构

├─assets # 资产管理模块相关

│ ├─fixtures

│

├─bugfeel\_chitong # 主配置文件setting

│

├─bugfeel\_report # 报告模块相关

│

├─media # media文件

│

├─oplog # 日志模块

│

├─pupil # 前端目录

│

├─scripts # 项目相关的脚本

│

├─static # 前端静态文件

│

├─tasks # 任务管理相关

│

├─users # 用户管理相关

│

└─utils # 自定义功能相关

三、项目开发说明

1、开发流程

先输出设计文档-->全员评审设计文档-->没问题-->完成详细接口开发文档（前端测试都有参考的文档）-->编码。

设计需要根据产品经理的需求进行设计：<http://jira.seclover.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=9144897>

设计文档需要输出到：<http://jira.seclover.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=9149067>

开发文档要输出到：

<http://jira.seclover.com:8090/pages/viewpage.action?pageId=9150422>

2、开发注意事项

1）数据库字段变更需通知改项目组全员变更的信息以及原因

2）更新基础数据库需要通知该项目的运维负责人

3）项目提交到gitlab上注意：

（1）不可以直接提交到dev分支

（2）每次合并到dev分支的分支尽量删除

（3）保证提交的代码可以运行

四、开发进度说明

用户管理模块：

1、权限说明：

1. 定义权限，每个视图添加一个view\_name字段表示接口，其与请求方法（GET、POST、PUT等）构建一种权限
2. 将定义的权限添加到项目下scripts/define\_permissons.py定义权限部分，并分配到相关的角色，然后执行scripts/script\_add\_permissions.py添加权限

2、进度说明

用户管理的设计文档、开发文档、以及单元测试都已经完成，接口权限的定义也已经完成，并已经添加上了权限。

资产管理模块：

1、进度说明

资产管理的设计文档、开发文档，接口权限的定义已经完成，但接口的角色权限还没有添加。

任务管理模块

1. 进度说明

任务管理模块之检测任务的设计文档、开发文档、以及单元测试都已经完成，接口权限的定义已经完成，但接口的角色权限还没有添加。